## Slide 2: Post Mortem Report

## Slide 3: Definition
Was ist ein Post Mortem Report?
Ein Post Mortem Report ist eine detaillierte Analyse eines abgeschlossenen Sicherheitsvorfalls. Er dokumentiert den Verlauf, die ergriffenen Maßnahmen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Warum ist ein Post Mortem Report wichtig?
Erkenntnisse gewinnen: Verstehen, was passiert ist und warum.
Prozesse verbessern: Schwachstellen im Incident Response Prozess identifizieren und beheben.
Transparenz schaffen: Informationen für interne und externe Stakeholder bereitstellen.

## Slide 4: Bestandteile eines Post Mortem Reports I
1. Zusammenfassung:
Überblick über den Vorfall und seine Auswirkungen.
2. Zeitlinie des Vorfalls:
Chronologische Darstellung aller Ereignisse, vom ersten Alarm bis zur Wiederherstellung.
3. Ursache:
Identifikation der Schwachstelle oder Bedrohung, die den Vorfall ausgelöst hat.
4. Maßnahmen:
Beschreibung der durchgeführten Reaktionen, wie Containment, Eradication und Recovery.

## Slide 5: Bestandteile eines Post Mortem Reports II
5. Auswirkungen:
Bewertung der geschäftlichen, technischen und finanziellen Auswirkungen.
6. Lessons Learned:
Erkenntnisse zur Optimierung der Sicherheitsstrategie und Incident Response Prozesse.
7. Empfehlungen:
Vorschläge für zukünftige Verbesserungen und Maßnahmen.

## Slide 6: Zeitlinie des Vorfalls
Wie erstellt man eine präzise Zeitlinie?
Sammeln Sie alle relevanten Logs und Alarmmeldungen.
Dokumentieren Sie, wann und wie der Vorfall entdeckt wurde.
Beschreiben Sie jede ergriffene Maßnahme und deren Ergebnisse.
Halten Sie alle Kommunikation und Eskalationen fest.

## Slide 7: Lessons Learned
Warum sind Lessons Learned entscheidend?
Sie zeigen auf, was gut funktioniert hat und was verbessert werden muss.
Sie verhindern, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft erneut auftreten.
Fragen, die beantwortet werden sollten:
Gab es Schwachstellen im Erkennungsprozess?
Wurden Playbooks und Prozesse korrekt befolgt?
War das Team ausreichend geschult und ausgestattet?

## Slide 8: Empfehlungen für die Zukunft
Technische Maßnahmen:
Härtung der betroffenen Systeme.
Einführung zusätzlicher Sicherheitslösungen (z. B. EDR/XDR).
Prozessoptimierung:
Anpassung von Incident Response Playbooks.
Regelmäßige Simulation von Sicherheitsvorfällen.
Schulungen und Awareness:
Regelmäßige Trainings für das SOC-Team.
Sensibilisierung der Mitarbeiter für Cybergefahren.

## Slide 9: Vorteile eines Post Mortem Reports
Transparenz: Alle relevanten Informationen zu einem Vorfall sind klar dokumentiert.
Optimierung: Schwachstellen werden identifiziert und behoben.
Compliance: Erfüllt regulatorische Anforderungen (z. B. NIS2, ISO 27001, DORA).
Lernprozess: Stärkt die Sicherheitsstrategie und die Resilienz des Unternehmens.

## Slide 10: Whois Security mit Passion?

## Slide 11: Whois Security mit Passion?
Security mit Passion?
Was soll man sich darunter vorstellen ... Nun ja mit Security mit Passion lebe ich meinen Traum. Schon mit 12 Jahren war es für mich,ich heiße übrigens Daniel, ein Penetration Tester, auch bekannt unter dem Namen Ethical Hacker, zu werden. Dabei habe ich michüber Abi an einer Business School und anschließend im Bachelor IT-Security und Master Information-Security der FH St. Pölten zudem entwickelt, wo ich heute stehe. Und zwar zum Penetration Tester und Ausbilder für Penetration Testing. Nun ja, was macht einPenetration Tester genau ...? Das ist relativ simpel erklärt, wir hacken mit der Erlaubnis unserer Kunden Computer-Systeme, Apps,Websites usw. und zeigen somit Firmen auf, wie sie angegriffen werden können und zugleich wie sie das verhindern können. Für michist das Penetration Testing seit über 9 Jahren meine größte Leidenschaft geworden und wird dies mein Leben lang bleiben.
ZERTIFIZIERUNGEN
CSOM | CRTL | eCPTXv2 | eWPTXv2 | CCD | BTL2 | OSIR | eCTHPv2 | CRTE | CRTO | eCMAP | PNPT | eCPPTv2 | eWPT | eCIR | CRTP | CARTP | PAWSP | eMAPT | eCXD | eCDFP | BTL1 (Gold) | CAPEN | eEDA | OSWP | OSCC | CNSP | Comptia Pentest+ | ITIL Foundation V3 | ICCA | CCNA | eJPTv2 | Developing Security Software (LFD121) | CAP | Checkmarx Security Champion

## Slide 12: Danke !